VIDEO RENTAL STORE SYSTEM

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

1. Tổng quan
   1. Mục đích, phạm vi kiểm thử

- Mục đích: Tài liệu này được thết kế để xác định các thông tin cơ bản về dự án và các thành phần chức năng được kiểm thử và không được kiểm thử, các yêu cầu cho việc kiểm thử, chiến lược, tài nguyên và kế hoạch kiểm thử theo mốc thời gian.

- Phạm vi: Các chức năng cụ thể được nêu ở mục 2 và các yêu cầu phi chức năng về hiệu suất, tính thân thiện với người dùng.

* 1. Chiến lược kiểm thử

1. Các chức năng được kiểm thử
2. Các chức năng không được kiểm thử
3. Mô trường và thiết bị

- Web server: IIS

- Web browser: Google Chrome [31.0.1650.57](http://taimienphi.vn/download-google-chrome-20/31.0.1650.57-phien-ban)

### - Server OS: Windown 10

- Database: MySql Server 2016

1. Nhân sự

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên | MSSV | Nhiệm vụ |
| Nguyễn Thanh Nga | 14132531 | Kiểm thử tích hợp, xem xét tài liệu, kiểm thử hệ thống |
| Trần Trọng Bình |  | Kiểm thử tích hợp, xem xét tài liệu, kiểm thử hệ thống, unit test, kiểm thử chức năng |
| Lê Đức Tiến |  | Kiểm thử tích hợp, xem xét tài liệu, kiểm thử hệ thống, unit test, kiểm thử chức năng |
| Nguyễn Minh Phi |  | Kiểm thử tích hợp, xem xét tài liệu, kiểm thử hệ thống, unit test, kiểm thử chức năng |

1. Kế hoạch kiểm thử

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nội dung | Thời gian | Ngày bắt đầu |
| Lập kế hoạch kiểm thử | 1 tuần | 10/08/2017 |
| Xem xét tài các tài liệu thiết kế | 2 ngày |  |
| Thiết kế test case cho các chức năng | 3 ngày |  |
| Thiết kế và thực thi các unit test | 4 tuần |  |
| Kiểm thử chức năng | 2 tuần |  |
| Kiểm thử tích hợp | 2 tuần |  |
| Kiểm thử hệ thống | 2 tuần |  |

(Các bảng kết quả kiểm thử và đánh giá kết quả kiểm thử nằm trong tài liệu kết quả kiểm thử)